新乡医学院三全学院手机版校园网站

建设方案

- 建设意义：

随着移动通讯技术的迅速发展及智能手机的不断普及，使用手机上网的人数急剧增长。同时，手机互联网与传统计算机互联网不断融合，双重网民的比例越来越高，跨手机、电脑的多平台互联网服务正在成为主流。手机版网站的主页信息与普通电脑版同步更新，去掉了影响手机用户浏览速度和占用流量的图片、视频等内容，界面设计简洁美观，获取信息方便快捷。

我院建设手机版网站，可以提供一网多平台的智能服务，丰富了信息获取渠道，同时也进一步加强了我院网站建设与管理，提高全院信息化工作水平，推动我院数字化校园建设。

- 建设目标：

学院主页、职能部门和院系均建设手机版网站。

- 建设计划：

  - 6月30日前完成学院主页、教务部、学务部、评建办、团委、资讯中心、图书馆、招生网、就业指导中心手机版网站建设；

  - 7月15日前完成党务办公室、纪检监察审计部、工会办公室、院长办公室、发展战略与考核部、总务部、财务部、人力资源部、教育技术中心、校园网络管理中心、基建部手机版网站建设；

  - 8月1日前完成基础医学院、护理学院、医学技术学院、管理学院、临床学院手机版网站建设；

  - 8月15日前完成药学院、生命科学技术学院、外国语言学系、思想政治理论课教学部、体育部手机版网站建设；

- 建设要求：

根据单位的需要，学院统一网站基本栏目设置，其他个性化栏目的设置应符合各网站具体要求。各单位网站基本栏目应包括新闻动态、通知公告、规章制度等。各部门指定网站管理员负责本部门手机版网站建设及日常维护、管理。

- 工作分工：

  - 各单位：各单位按照各自的职责分工和管辖范围建设手机版网站，包括网站版面设计、具体栏目设计以及内容更新维护。

  - 资讯中心：负责学院主页手机版网站建设，负责各单位手机版网站上网信息的政治把关和指导。

  - 校园网络管理中心：负责手机版网站域名设置、网站信息存储、管理密码、链接调试和必要的技术支持和指导。

校园网络管理中心

2013/5/28